این قرارداد در تاریخ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ فیمابین علی خوشحال ثانی به وکالت از صدیق صفوی مالک  پروژه به نشانی چپرپرد پایین کوچه هاشمی                                                                                       تلفن                        که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای  فرشید نیک بین  ،به شماره ملی ۵۱۸۹۵۶۸۱۳۱                  متولد ۱۳۵۹  و به نشانی                                                         تلفن ۰۹۱۱۹۳۸۱۹۳۲

که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده یک –موضوع قرارداد

1-1- ساخت و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-2- رگلاژ محل پی جهت تراز نسبی برای آماده سازی بتن مگر

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.

2-3- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا -------  ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود بر اساس نرخنامه ذیل.

3-1- بتن مگر با رگلاژ خاک زیر پی و اجرای بتن با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مربعی                             ریال

3-2- بلوک چینی قالب پی مطابق نقشه ها                                    ریال

تبصره یک – ساخت بتن مگر به هر روش برعهده پیمانکار است و در قیمت ها دیده شده است. قیمت ها مقطوع و فاقد هرگونه تعدیل بها می باشد.

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار  مقدار کار متراژ شده و پرداخت ها انجام میگردد

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا  ۱۲  روز /  کاری از تاریخ   ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.

ماده شش –مشخصات فنی

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.

سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.

قالب بندی با بلوک بتنی بصورت درست و قفل و بند کامل انجام گردد.

ماده هفت – تعهدات پیمانکار

۷-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۷-۲- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم کار بعهده پیمانکار می باشد. پبمانکار مبلغ ۲۰ میلیون تومان سفته حسن انجام کار تسلیم کارفرما مینماید.

ماده هشت- تعهدات کارفرما

8-1- تامین آب مورد نیاز کار

8-2-چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرمل می باشد.

ماده نه - موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

9-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

9-3-تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

9-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود.

9-7- نقص هر یک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

ماده ده

این قرارداد درده ماده در  دو نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.