,

« قرارداد ديوار چينی سنگي  و بند كشي »

این قرارداد بین شرکت .................... بعنوان کارفرما و شرکت/آقاي ................................. بعنوان پیمانکار به شرح ذیل منعقد میگردد :

کارفرما: شرکت سیمان..........(سهامی عام) با شماره اقتصادي ....................

بنشانی: همدان – ..........................................

به نمایندگی آقایان ....................... و ..............................

پیمانکار: شرکت / آقاي .............................. با شماره اقتصادي / شماره ملی

بنشانی:

تلفن:

ماده یک - موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات ذیل در کارخانه ..................... که پیمانکار از محل کار بازدید و به جزئیات امر واقف است

1-1-دیوار چینی سنگی به مقدار حدود 1200 متر مربع با ارتفاع 2 متر. عرض پائین دیوار حدود یک متر و عرض بالاي آن حدود

60سانتی متر می باشد.

1-2-اجراي بندکشی در یک طرف دیوار و طرف دیگر آن با شیب دار است.

ماده دو - مدت قرارداد:

(پیش بینی ابلاغ شروع کار) به مدت .......... تعیین می گردد. در صورتیکه نامساعد بودن شرایط جوي مدت قرارداد از تاریخ ............. یا تأخیر در تأمین مصالح از سوي کارفرما منجر به تأخیر در اجراي خدمات گردد، مدت تأخیر به مدت قرارداد افزوده میگردد.

ماده سه - مبلغ قرارداد:

دستمزد پیمانکار بابت اجراي کل خدمات مندرج در ماده یک به ازاي هر متر مکعب دیوارکشی و بندکشی ..................... ریال میباشد

که با توجه به مقدار کل تقریبی 960 متر مکعب ، رقم کل قرارداد ......................... (...................................................) ریال برآورد می گردد.

ماده چهار - نحوه پرداخت:

1-4-پس از استقرارپیمانکار درمحل اجراي پروژه وشروع عملیات اجرایی، ............ درصد مبلغ کل قرارداد معادل ................

(.............................................................................) ریال به عنوان پیش پرداخت درازاي دریافت یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل 120درصد مبلغ پیش پرداخت برابر ........................ (.....................................) ریال به پیمانکارپرداخت می گردد. تبدیل ضمان تنامه به چک یا سفته صرفاً بر اساس سوابق پیمانکار و به اختیار کارفرما امکا نپذیر می باشد.

2-4-مابقی مبلغ قرارداد پس از اتمام حداقل 50 و 100 درصد کل کار باارائه صورت وضعیت تاًئید شده توسط نماینده کارفرما ، کسر

ده درصد سپرده حسن انجام کار، درصد پیش پرداخت وکسور قانونی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. بازپرداخت سپرده هاي کسر شده

از مبالغ صورت وضعیت ها منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی از سوي پیمانکار است.

ماده پنج - تضمین و حسن انجام کار:

1-5- ده درصد سپرده حسن انجام کار و ضمانت نامه بانکی مندرج در بند 4-1و4-2یکماه پس از تأیید صورت وضعیت نهائی و ارائه  مفاصاحساب تأمین اجتماعی و چک ضمانت مندرج در بند 1-4 شش ماه پس از آن تاریخ در صورت عدم وجود هرگونه ایراد و اشکالی در خدمات ارائه شده به پیمانکار مسترد خواهد شد.

2-5-در صورتیکه درشرایط بهره برداري صحیح و متعارف در مدت فوق الذکر، در خدمات ارائه شده پیمانکار هرگونه عیب یا نقص فنی مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت اصول فنی و استانداردهاي معتبر باشد، پیمانکار مکلف است با اعلام کتبی کارفرما نسبت به رفع نواقص به هزینه خود در اسرع وقت اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما هزین هها و خسارات وارده را از محل مبالغ تضمین وصول خواهد نمود.

3-5-پیمانکار در همه حال مسئول کیفیت موضوع قرارداد می باشد. تأیید کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نیست.

ماده شش - سایر شرایط:

1-6-تأمین تمامی مصالح شامل سنگ و سیمان به عهده و هزینه کارفرما بوده و وسایل و ابزار کار و ماشین آلات سنگین و سبک (درصورت لزوم) و تأمین نیروي انسانی لازم به عهده وهزینه پیمانکار است. سنگ در محل دپوي سنگ آهک به فاصله حدود یک کیلومتري و سیمان در محل سیلوهاي کارخانه به پیمانکار تحویل م یگردد.

2-6-انجام کلیه مراحل عملیات اجرایی تحت نظارت ناظر یا نماینده فنی کارفرما نهایی می گردد.

3-6-رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمانهاي ذیربط (از قبیل قانون کار، سازمان تأمٌین اجتماعی و ....) بعهده پیمانکار می باشد.

4-6-کارفرما در قبال تهیه لوازم و ماشین آلات از قبیل جرثقیل ، کامیون و...... و هرگونه ابزارکار هیچگونه تعهدي ندارد.

5-6-کارفرما در قبال تأمٌین سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل پیمانکار هیچگونه تعهدي ندارد. لیکن تأمین یک وعده غذا و اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرماست.

6-6- پیمانکار باید کلیه نکات ایمنی مندرج در قانون کار را رعایت نماید. کارفرما در قبال حوادث ناشی از کار موضوع قرارداد که متوجه پرسنل پیمانکار شود هیچگونه مسئولیتی ندارد.

7-6-جمع آوري ضایعات ناشی از پروژه به عهده پیمانکار است.

8-6-مسئولیت خسارات ناشی از اجراي پروژه به تأسیسات کارخانه ................به تشخیص ناظر یا نماینده کارفرما به عهده پیمانکار است.

9-6-پیمانکار موظف است به درخواست کتبی کارفرما تا سقف 25 % تغییر در حجم قرارداد را با همین شرایط به انجام رساند. ضمناً تا سقف مذکور، ارائه خدمات عمرانی با نرخ هاي توافقی حاصل از حداقل قیمت مأخوذ از استعلام بها و سایر شرایط مندرج در قرارداد قابل انجام است.

در سازمان، پیمانکار مکلف به رعایت دستورالعمل ایمنی، بهداشت و (IMS) -6-10 با توجه به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه محیط زیست پیمانکاران شرکت ......... می باشد و در این خصوص در صورت لزوم با هماهنگی کارفرما موظف به فراگیري آموزشهاي لازم است. در صورت عدم رعایت استانداردها و یا استنکاف از فراگیري آموزشهاي لازم، کارفرما می تواند به هر میزان متناسب با موارد تخلف از سپرده حسن انجام کار پیمانکار را ضبط و یا در صورت تکرار طبق ماده هفت عمل نماید.

11-6-پیمانکار بدون اخذ موافقت کتبی کارفرما مجاز به واگذاري موضوع قرارداد به غیر نمی باشد.

12-6-درروزهایی که به علت عدم آمادگی کارفرما به انجام خدمات ،ماشین آلات و نفرات پیمانکار متوقف می گردد - منوط به آمادگی کامل پیمانکار به ارائه خدمات - درخصوص محاسبه وپرداخت کارکرد ماشین آلات و دستمزد نفرات در روزهاي توقف ، طبق شرایط عمومی موافقتنامه یا پیمان اقدام خواهد شد.

13-6-چنانچه پیمانکار مطابق با برنامه زمانی مندرج در ماده دو تأخیر غیر موجه نماید ، کارفرما نیز محق خواهد بود تسویه صورت وضعیت هاي پیمانکار را به همان میزان به تأخیر اندازد. تأخیر بیش از دو هفته منجر به ایجاد حق فسخ قرارداد (مطابق ماده هفت) براي کارفرما خواهد شد.

ماده هفت - فسخ قرارداد:

کارفرما مختار است در صورت عدم ایفاي تعهدات از طرف پیمانکار تمام یا باقیمانده کار را شخصاً انجام داده و یا به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که مایل باشد، واگذار نماید و نسبت به فسخ یکطرفه این اقدام نیز اقدام و خسارات احتمالی را از محل تضمی ن ها و مطالبات پیمانکار وصول نماید. پیمانکار موظف خواهد بود وجوه خسارات وارده که ناظر تعیین م ی نماید را یکجا و عندالمطالبه به کارفرما پرداخت نماید. ضمناً فسخ قرارداد از سوي کارفرما به دلیل عدم نیاز به اتمام کاربا اخطاریک ماهه معتبر می باشد .بدیهی است دراینصورت کارفرما متعهد به تسویه حساب کامل کار انجام شده با پیمانکار است.

ماده هشت - فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث قهري که وقوع آن از عهده پیمانکار خارج می باشد و بعلت حوادث مذکور پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید وظائف محوله به طور موقت و تا رفع حوادث مذکور بصورت تعلیق و توقف در می آید.

ماده نه - حل اختلاف:

هرگاه در تعبیر یا اجراي قرارداد اختلافی بین متعاملین بروز نماید بدواً اهتمام خواهند ورزید اختلافات را از راه وصول به تفاهم و یا بااصلاح ذات البین باانتخاب حکم مرضی الطرفین حل و فصل نمایند و چنانچه رفع اختلاف از این طریق ممکن نگردید موضوع از طریقمراجع قضائی کشور حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در سه نسخه مشتمل بر 9 ماده و در 4 صفحه تنظیم و هر یک از نسخ حکم واحد داشته و داراي ارزش و اعتبار یکسان می باشد و دو نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد فروشنده می باشد.

شرکت ................                                                                                     پیمانکار......................

(سهام عام)

کارفرما

................................................